UMOWA NR  ………/2018

zawarta w dniu  …………..2018 r.  w Morawicy pomiędzy :

Miastem i Gminą Morawica  siedzibą w Morawicy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica,

NIP: 657-263-06-04  zwaną w treści umowy „Zamawiającym" reprezentowaną przez:

1. Marcina Dziewięckiego – zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Morawica działającego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Morawica Nr 0050.105.2015 z dnia 17.11.2015 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienie do składania oświadczeń woli zwaną dalej a

…………………………………………………………. zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………………..

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego  w trybie zapytania ofertowego strony zawierają umowę  o następującej treści :

§ 1

1. Zamawiający zleca a  Wykonawca zobowiązuje się do:

a/ demontażu pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości wskazanych w załączniku nr 1 do umowy,

b/ transportu powstałych z demontażu odpadów na składowisko celem ich utylizacji,

c/ transportu i utylizacji na składowisku odpadów zalegających na nieruchomościach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.

2. Wskazane w załączniku ilości pokryć dachowych do demontażu i transportu stanowią wielkości planowane, które mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu  stosownie  do  stanu faktycznego.

3. Demontaż  pokryć dachowych obejmuje :

a/ kompleksową organizację robót usunięcia pokryć dachowych zgodnie z wymogami bezpiecznego  usuwania wyrobów zawierających azbest,

b/  zabezpieczenie placu robót,

c/ zważenie  odpadów w miejscu ich powstania,

d/ uporządkowaniu nieruchomości po zakończeniu robót.

3. Transport   powstałych  z demontażu  odpadów  zostanie wykonany zgodnie z  przepisami o przewozie odpadów   niebezpiecznych .

4. Utylizacja powstałych z demontażu odpadów będzie udokumentowana kartą przekazania  odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych w Dobrowie, gm. Tuczępy.

§ 2

Wykonawca zapewnia, iż spełnia wszystkie wymagania niezbędne do wykonywania działalności i czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym dysponuje wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

§3

1.Wykonawca przystępuje do demontażu pokryć dachowych  na nieruchomości po uprzednim zawiadomieniu właściciela nieruchomości oraz przedstawiciela  Zamawiającego .

2. Wykonanie demontażu na nieruchomości zostanie  udokumentowane „Protokołem odbioru usług” spisanym z udziałem Stron i właściciela nieruchomości.

3.Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do umowy.

§ 4

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  usług  zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /tj. Dz.U.2017.519 ze zm../

- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz.U.2018.21 ze zm./,

- ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest /Dz.U.2017.2119/

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 2.04. 2004r.  w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania wyrobów  i usuwania  wyrobów  zawierających  azbest /Dz. U. z 2004.71.649 ze zm./,

2. Wykonawca  zapewnia nadzór nad pracami  podległych mu pracowników  i zapewnia bezpieczeństwo  i przestrzeganie przepisów BHP.

§ 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody wyrządzone w obiektach właścicieli nieruchomości wskazanych w załączniku nr 1 do umowy , które są  następstwem  niestarannego działania lub działania przekraczającego zakres  przedmiotu umowy.

Wykonawca   w tym zakresie zwalnia z odpowiedzialności  względem osób trzecich Zamawiającego .

§ 6

1.Termin rozpoczęcia wykonywania umowy  ustala się  na  dzień podpisania umowy.

2. Ostateczny termin wykonania umowy  ustala się na dzień 10.10.2018 r.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 może ulec zmianie w przypadku  zaistnienia okoliczności nie  znanych stronom  w chwili zawarcia umowy  i  niezależnych od  żadnej ze stron a które  maja wpływ na  należyte wykonanie  przedmiotu umowy.

4. Zamawiający  jest uprawniony w drodze jednostronnego oświadczenia do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia  w przypadku  stwierdzenia nienależytego  jej wykonywania  po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do  właściwej  realizacji umowy.

§ 7

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie  wyliczone  na podstawie obmiaru  faktycznie wykonanych usług.

2. Wynagrodzenie będzie ustalane na podstawie następujących cen jednostkowych netto:

a) demontaż 1  m2   pokrycia dachowego …………. zł

b) transport i utylizacja  za 1  m2 odpadu z demontażu : ……….. zł

3. Dokonując rozliczeń  Wykonawca wykazuje wagę odpadów powstałych z demontażu, która jest ustalana na nieruchomości, na której odpady powstały oraz wagę odpadów przekazanych na składowisko  według  wpisów  w karcie  przekazania odpadów. Wartości te muszą być zgodne.

4. Ceny wskazane w ust. 2  obejmują wszystkie  koszty  poniesione w związku z wykonywaniem umowy w tym koszty  składowania i utylizacji  odpadów.

§ 8

- Zamawiający rozlicza się z Wykonawcą w okresach miesięcznych.

- Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur. Podstawą do wystawienia faktury  jest  podpisany  przez  strony „Protokołu odbioru usług" oraz karta lub karty  przekazania odpadu  na składowisko określające   ilość w jednostkach masy  przekazanych odpadów  podpisana  przez podmiot przyjmujący odpady.

- Faktura nie spełniająca wymogów  wskazanych w ust.2 nie stanowi skutecznego wezwania Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia i podlega zwrotowi  jako wystawiona bezzasadnie.

- Płatność  prawidłowo wystawionej  faktury będzie dokonywana w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury  Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów określonych w ust. 1.

5. Za dzień zapłaty faktury ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§  9

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający w wysokości 5.000 zł,

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, tj. nie usunięcie i nie unieszkodliwienie odpadów z obiektów objętych przedmiotem zamówienia w terminie  w wysokości 200 zł za każdy dzień do dnia faktycznego usunięcia odpadów.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 12

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym.

§ 13

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

# ZAMAWIAJĄCY                                          	                             WYKONAWCA